平成２５年度　　熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿　　　　　　　（平成25年4月9日修正）

| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熊野第二小学校普通・特別教室棟耐震補強工事 | 初 神 | 平成２５年５月上旬 ↓ 平成２５年１０月上旬 | 建 築 | 入 札 | ４月 | 耐震補強工事 |
| 湖翠園団地（２５－１） 配水管布設工事 | 萩 原 | 平成２５年６月上旬 ↓ 平成２５年１０月上旬 | 水 道 | 入 札 | ５月 | 上水道配水管改良工事 |
| 海上側地区（２５） 配水管布設工事 | 新 宮 | 平成２５年６月上旬 ↓ 平成２５年８月下旬 | 水 道 | 入 札 | ５月 | 上水道配水管新設工事 |
| 新宮老人集会所解体工事 | 新 宮 | 平成２５年６月上旬 ↓ 平成２５年７月下旬 | 建 築 | 入 札 | ５月 | 解体工事 |
| 熊野東中学校校舎及び体育館耐震補強工事 | 萩 原 | 平成２５年６月下旬 ↓ 平成２５年１０月上旬 | 建 築 | 入 札 | ５月 | 耐震補強工事 |
| 深原地区町有地給水管敷設工事 | 萩 原 | 平成２５年６月上旬 ↓ 平成２５年８月下旬 | 土 木 | 入 札 | ５月 | 水道工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 新宮地区（２５－１）汚水管渠工事 | 新 宮 | 平成２５年６月上旬 ↓ 平成２５年９月中旬 | 土 木 | 入 札 | ５月 | 汚水管渠工事 |
| 新宮地区（２５－２）汚水管渠工事 | 新 宮 | 平成２５年６月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ５月 | 汚水管渠工事 |
| 空地地区（２５） 配水管布設工事 | 初 神 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月中旬 | 水 道 | 入 札 | ６月 | 上水道配水管新設工事 |
| 城之堀団地水道施設築造工事 | 城之堀 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２６年１月上旬 | 水 道 | 入 札 | ６月 | 受水槽、管理棟築造等 付属施設建設工事 |
| 千ヶ峠林道舗装工事 | 中 溝 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ６月 | 舗装工事 |
| 団地側溝整備工事（柿迫地区） | 柿 迫 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ６月 | 側溝整備工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 団地側溝整備工事（東山地区） | 東 山 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ６月 | 側溝整備工事 |
| 団地側溝整備工事（神田地区） | 神 田 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ６月 | 側溝整備工事 |
| 団地側溝整備工事（石神地区） | 石 神 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ６月 | 側溝整備工事 |
| 団地側溝整備工事（貴船地区） | 貴 船 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年９月上旬 | 土 木 | 入 札 | ６月 | 側溝整備工事 |
| 宮前地区（２５－１）マンホールポンプ設置工事 | 新 宮 | 平成２５年７月上旬 ↓ 平成２５年１０月上旬 | 機械設備 電気設備 | 入 札 | ６月 | ポンプ設備工事 |
| 熊野団地（２５） 配水管布設替工事 | 石 神 | 平成２５年８月上旬 ↓ 平成２５年１１月上旬 | 水 道 | 入 札 | ７月 | 上水道配水管改良工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 湖翠園団地（２５－２） 配水管布設工事 | 萩 原 | 平成２５年８月上旬 ↓ 平成２５年１２月上旬 | 水 道 | 入 札 | ７月 | 上水道配水管改良工事 |
| 平谷地区（２５－１）汚水管渠工事 | 平 谷 | 平成２５年８月上旬 ↓ 平成２５年１１月上旬 | 土 木 | 入 札 | ７月 | 汚水管渠工事 |
| 平谷台団地（２５－１）マンホールポンプ設置工事 | 平 谷 | 平成２５年８月上旬 ↓ 平成２５年１１月上旬 | 機械設備 電気設備 | 入 札 | ７月 | ポンプ設備工事 |
| 町民体育館改修工事 | 川 角 | 平成２５年９月下旬 ↓ 平成２５年１２月上旬 | 建築 | 入 札 | ８月 | 防水改修工事、外壁改修工事 |
| 熊野町防災備蓄倉庫建設工事 | 中 溝 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２６年２月上旬 | 建 築 | 入 札 | ８月 | 防災備蓄倉庫建設工事 |
| 新宮地区（２５－４）汚水管渠工事 | 新 宮 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２５年１２月中旬 | 土 木 | 入 札 | ８月 | 汚水管渠工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 町道初神西線改良工事 | 出来庭 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２６年１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ８月 | 道路新設工事 |
| 町道道上線局部改良工事 | 萩 原 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２６年１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ８月 | 道路改良工事 |
| 町道山王深原線外舗装修繕工事 | 新 宮 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２５年１０月下旬 | 土 木 | 入 札 | ８月 | 舗装修繕工事 |
| 町道団地２号線舗装修繕工事 | 石 神 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２５年１１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ８月 | 舗装修繕工事 |
| 萩原地区（２５－１）マンホールポンプ設置工事 | 萩 原 | 平成２５年９月上旬 ↓ 平成２５年１２月上旬 | 機械設備 電気設備 | 入 札 | ８月 | ポンプ設備工事 |
| 皇帝ハイツ（２５）配水管布設工事 | 呉 地 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２５年１２月中旬 | 水 道 | 入 札 | ９月 | 上水道配水管改良工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 新宮地区（２５－３）汚水管渠工事 | 新 宮 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２６年１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 汚水管渠工事 |
| 熊野第一小学校特別教室棟・体育館耐震補強工事 | 中 溝 | 平成２５年９月下旬 ↓ 平成２６年３月中旬 | 建 築 | 入 札 | ９月 | 耐震補強工事 |
| 熊野第三小学校南校舎耐震補強工事 | 貴 船 | 平成２５年９月下旬 ↓ 平成２６年３月中旬 | 建 築 | 入 札 | ９月 | 耐震補強工事 |
| 町道呉萩線舗装修繕工事 | 萩 原 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２５年１２月中旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 舗装修繕工事 |
| 町道昭和線舗装修繕工事 | 出来庭 ～ 川 角 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２５年１２月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 舗装修繕工事 |
| 町道出来中溝線舗装修繕工事 | 出来庭 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２５年１２月中旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 舗装修繕工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 時光水路改修工事 | 新 宮 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２６年２月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 水路改修工事 |
| 五反田橋架替工事 | 萩 原 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２６年３月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 橋梁上部工架替工事 |
| 町道新萩線局部改良工事 | 新 宮 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２６年１月上旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 局部改良工事 |
| 町道出来庭川角中央線舗装工事 | 出来庭 ～ 川 角 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２６年１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 道路新設舗装工事 |
| 町道城之堀線舗装修繕工事 | 城之堀 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２５年１１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 舗装修繕工事 |
| 町道深原公園線舗装工事 | 新 宮 | 平成２５年１０月上旬 ↓ 平成２６年１月下旬 | 土 木 | 入 札 | ９月 | 道路新設舗装工事 |
| 工 事 の 名 称 | 場 所 | 期 間 | 種別 | 契約の方法 | 時期 | 概 要 |
| 新宮地区（２５－５）汚水管渠工事 | 新 宮 | 平成２５年１１月上旬 ↓ 平成２６年３月上旬 | 土 木 | 入 札 | １０月 | 汚水管渠工事 |
| 町道団地６号線舗装修繕工事 | 東 山 | 平成２５年１１月上旬 ↓ 平成２６年１月上旬 | 土 木 | 入 札 | １０月 | 舗装修繕工事 |
| 町道皇帝ハイツ１号線舗装修繕工事 | 呉 地 | 平成２５年１１月上旬 ↓ 平成２６年１月上旬 | 土 木 | 入 札 | １０月 | 舗装修繕工事 |
| 町道新萩線舗装修繕工事 | 新 宮 | 平成２５年１１月上旬 ↓ 平成２６年１月下旬 | 土 木 | 入 札 | １０月 | 舗装修繕工事 |
| 町道時数地線（２５） 配水管切廻工事 | 新 宮 | 平成２５年１２月上旬 ↓ 平成２６年２月中旬 | 水 道 | 入 札 | １１月 | 上水道配水管改良工事 |